- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества  Новосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2020 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Новосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му- ниципальной программе, в том числе: <*> | 199,6 | 199,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества  Новосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Результаты реализации |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Создание условий для развития информатизации и сопровождения программного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения |  | 2020 | выполнено |  |  |  |
| 1.3 | Обновление справочно-информационных баз данных |  | 2020 | выполнено |  |  |  |
| 1.4 | Техническое обслуживание компьютерной ,офисной техники и вычислительных сетей |  | 2020 | выполнено |  |  |  |
| 1.5 | Оплата услуг связи, в т.ч. доступ к сети интернет |  | 2020 | выполнено |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Продление сертификата ключа проверки электронной подписи для дополнительных областей применения |  | 2020 | выполнено |  |  |  |
| 6 | Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности Администрации поселения и оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение работы сайта поселения | 2020 |  |  | выполнено |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие информационного общества  Новосельского сельского поселения на 2020-2023 годы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1: Развитие информационного общества на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Создание условий для развития информатизации и сопровождения программного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество обновленной электронной вычислительной техники, ед. |  | 0 | 1 | 0 | Отсутствие средств |
| 1.1.2. | Доля рабочих мест, используемых лицензионное программное обеспечение, % |  | 0 | 20 | 20 |  |
| 1.1.3. | Количество рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного документооборота Новгородской области, (ед.) |  | 0 | 5 | 1 | По фактической потребности |
| 1.1.4. | Доля рабочих мест, подключенных к сети Интернет, (%) |  | 0 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество ПК в Администрации поселения без антивирусной защиты, (ед) | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Количество рабочих мест с недействующими средствами криптографической защиты информации «Крипто Про CSP» (СКЗИ), (ед.) | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3: Повышение грамотности специалистов в ИТ-сфере |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество работников, обученных в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, чел. |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Задача 4: Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Наличие утвержденных НПА, регулирующих развитие информационных систем и ресурсов, (ед.) |  | 0 | 2 | 1 |  |
| 1.4.2. | Доля НПА сельского поселения, разработанных для реализации перехода к оказанию муниципальных услуг в электронном виде, % |  | 0 | 20 | 20 |  |
|  | Задача 5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля муниципальных услуг в электронном виде от общего объема оказываемых муниципальных услуг, % |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. | Доля услуг, оказываемых специалистами Администрации сельского поселения в режиме электронного межведомственного взаимодействия, % |  | 0 | 20 | 20 |  |
| 1.6. | Задача 6: Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности администрации поселения и оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Соответствие официального сайта Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да/нет) |  | да | да | да |  |
| 1.6.2. | Доля обращений граждан, поданных в электронном виде, к общему количеству обращений, % |  | 0 | 20 | 20 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения :                                        М.В.Пестрецов