Критерии оценки эффективности реализации программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд =(100+89)/2/100х100 %=95 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =2842,2/2873,1х100% = 98,9%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Главный специалист:                                   О.В.Федорова

- «28» февраля 2022 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =2164,4/2164,4х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Главный специалист:                                          О.В.Федорова

- «28» февраля 2022 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

« Содержание и  ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 89/100х100 %=89 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф = 677,8/708,7х100% = 95,6%

- Вывод: Муниципальная подпрограмма реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист:                                           О.В.Федорова

- «28» февраля 2022 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2021 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Новосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 2842,2 | 2842,2 | 0 | 0 | 0 | 2007,0 | 2007,0 | 2007,0 |  |  |  | 866,1 | 835,2 | 835,2 |  |  |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 2164,4 | 2164,4 | 0 | 0 | 0 | 2007,0 | 2007,0 | 2007,0 | 0 | 0 | 0 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |  |  |
| «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 677,8 | 677,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 708,7 | 677,8 | 677,8 |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт дороги д.Б.Козона ул. Центральная протяженностью 940м | 2021 | выполнено |  |
| 1.1.2 | Ремонт дороги д.Лисьи Горки протяженностью 480 м | 2021 | выполнено |  |
| 1.1.3 | Ремонт дороги д.Василевщина протяженностью 144 м | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»» |  |  |  |
| 2.1 | Грейдирование дорог, услуги спецтехники | 2021 | выполнено |  |
| 2.2 | Приобретение материалов | 2021 | выполнено |  |
| 2.3 | Ремонт дороги п.Новосельский ул. Новая 900 м | 2021 | выполнено |  |
| 2.4 | Ремонт переезда через реку Порусья в д.Бор | 2021 | выполнено |  |
| 2.5 | Ремонт дороги д.Пробуждение 120 м | 2021 | выполнено |  |
| 2.6 | Чистка канав придорожной территории | 2021 | выполнено |  |
| 2.7 | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2021 | выполнено |  |
| 2.8 | Изготовление смет, проверка смет на ремонт | 2021 | выполнено |  |
| 2.9 | Постановка на кадастровый учет | 2021 | выполнено |  |
| 2.10 | Услуги по строительному контролю за выполнение работ | 2021 | выполнено |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 1,476 | 1,564 | 1,564 |  |
| 2. | Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»» |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 0,52 | 0,12 | 0,12 |  |
| 2.2 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 13,1 | 13,1 | 13,1 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения:                                                                   М.В.Пестрецов