- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Новосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2020 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Новосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му- ниципальной программе, в том числе: <*> | 2378,7 | 2378,7 | 316,1 | 316,1 | 316,1 | 527,5 | 527,5 | 527,5 | 0 | 0 | 0 | 1481,1 | 1481,1 | 1481,1 | 54,0 | 54,0 |
| подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023годы» | 472,7 | 472,7 | 0 | 0 | 0 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | 0 | 0 | 0 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 38,7 | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 0 | 0 |
| подпрограмма 3 «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 1267,3 | 1267,3 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 1239,3 | 1239,3 | 1239,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы | 600,0 | 600,0 | 316,1 | 316,1 | 316,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 0 | 0 | 0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 54,0 | 54,0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства ,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023годы» |  |  |  |
| 1.1.1 | Обкос населенных пунктов и вырубка кустарника | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.2 | Уборка территорий поселения | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.5 | Приобретение материалов | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.7 | Реализация проекта местной инициативы жителей ТОС | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.12 | Составление сметной документации | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.17 | Изготовление и установка знаков «Установка направлений» | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.18 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.19 | Ремонт асфальта- бетонного покрытия территории возле д.17, 9 и 7 по ул. Алексеева п.Новосельский | 2020 | выполнено |  |
| . | Подпрограмма «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Заключение договоров на уборку территорий мест захоронения | 2020 | выполнено |  |
| 1.1.18 | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 2020 | выполнено |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия | 2020 | выполнено |  |
| 3.2 | Работы по замене светильников, ламп и счетчиков | 2020 | выполнено |  |
| 3.3 | Приобретение ламп ДРЛ, светильников и материалов | 2020 | выполнено |  |
| 4. | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы |  |  |  |
| 4.1 | Создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки д.Б.Козона | 2020 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства ,уборка и озеленение территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023годы» |  |  |  |  |
| 1. 1. | Количество приобретенных элементов благоустройства и основных элементов | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Обрезка деревьев (час) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Площадь обкошенных населенных пунктов, (га) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.4. | Количество договоров заключенных на уборку территорий поселения, (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Ремонт асфальта- бетонного покрытия территории возле д.17, 9 и 7 по ул. Алексеева п.Новосельский | 0 | 1 | 1 |  |
| 2. | Подпрограмма «Содержание мест захоронения на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения, (шт. ) | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество огражденных мест захоронения | 1 | 0 | 1 | По фактической потребности |
| 2.3 | Спиловка деревьев ( шт) | 0 | 0 | 8 | По фактической потребности |
| 2.4 | Количество приобретенных материалов | 115 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и освещение улиц на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия (квт/ч) | 157233 | 145000 | 154000 |  |
| 3.2 | Количество приобретенных светильников (шт) | 4 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество приобретенных энергосберегающих ламп,ламп накаливания ДРЛ (шт) | 42 | 0 | 26 | По фактической потребности |
| 3. 4 | Количество приобретенных систем автоматического управления уличным освещением (шт | 16 | 0 | 4 | По фактической потребности |
| 4 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Новосельского сельского поселения на 2017-2023 годы |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения | 0 | 1 | 1 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения :                                                         М.В.Пестрецов