Критерии оценки эффективности реализации программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд =(100+90)/2/100х100 %=95 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =3017,4/2833,2х100% = 106,5 %

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                   М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1620,3/1974,0х100% = 82,1 %

- Вывод: Муниципальная подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                        М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

« Содержание и  ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 90/100х100 %=90 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Новосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф = 1397,1/859,2 х100% = 162,6 %

- Вывод: Муниципальная подпрограмма реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Служащий 1 категории:                                           М.М.Блинова

- «27» февраля 2025 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2024 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Новосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 2833,2 | 3017,4 | 0 | 0 | 0 | 1824,0 | 1824,0 | 1824,0 |  |  |  | 1009,2 | 1193,4 | 1193,4 |  |  |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 1974,0 | 1620,6 | 0 | 0 | 0 | 1824,0 | 765,1 | 765,1 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 855,5 | 855,5 |  |  |
| «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 859,2 | 1396,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058,9 | 1058,9 |  |  |  | 859,2 | 337,9 | 337,9 |  |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы» |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги д.Глушица, от дома №5 до д.№23 330м | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Садовая протяженность 580м | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Большая Козона ул.Полевая протяженность 264 м | 2024 | выполнено |  |
| 1.1.5 | Ремонт дороги д. Большая Козона, ул. Первомайская протяженностью 150 м | 2024 | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»» |  |  |  |
| 2.1 | Грейдирование дорог, услуги спецтехники | 2024 | выполнено |  |
| 2.2 | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2024 | выполнено |  |
| 2.3 | Изготовление смет, проверка смет на ремонт | 2024 | выполнено |  |
| 2.4 | Постановка на кадастровый учет | 2024 | выполнено |  |
| 2.5 | Услуги по строительному контролю за выполнение работ | 2024 | выполнено |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |
| 1. 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного назначения км | 1,628 | 0,910 | 0,910 |  |
| 2. | Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»» |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного назначения км | 0 | 0,264 | 0,264 |  |
| 2.2 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного назначения км | 13,1 | 13,1 | 13,1 |  |

Глава администрации Новосельского сельского поселения:                                                                   М.В.Пестрецов